Meilenstein 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgabe | Autor | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Grund für Abweichung |
| 1 | Robert | 7 min | 5 min | Nicht sonderlich kompliziert, bisschen schneller gewesen |
| 2 | Robert | 5 min | 5 min | - |
| 3 | Robert | 25 min | 35 min | Das Dossier muss während der Arbeit immer wieder geupdated werden und kann nicht als eigenständige Aufgabe bearbeitet werden, daher Planung etwas schwieriger |
| 4 | Robert | 40 min | 60 min | Nicht mehr in der Übung, mit Recherche und Umsetzung doch mehr Zeit vergangen als geplant -> (Work)Flow verbessern  z.B. in Unteraufgaben einteilen -> besseres tracking der Aufgaben |
| 5 | Robert | 30 min | 15 min | Gut reingekommen & Hilfe meiner Tools und Quellen (ChatGPT, selfHTML, w3schools) |
| 6 | Josuel |  |  |  |
| 7 | Josuel |  |  |  |
| 8 | Josuel |  |  |  |
| 9 | Josuel |  |  |  |
| 10 | Robert | 25 min |  |  |